TRABAJO FIN DE GRADO

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Grado en Ingeniería Informática

PublishWhere: aplicación web de publicación en múltiples redes sociales

Autor/a:

D. Ronald Ernesto Tejada Ríos

Director/a:

Dra. Dña María Magdalena Cantabella Sabater

Murcia, mayo de 2024

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Grado en Ingeniería Informática

PublishWhere: herramienta de publicación en múltiples redes sociales

Autor/a:

D. Ronald Ernesto Tejada Ríos

Director/a:

Dra. Dña. Magdalena Cantabella Sabater

Murcia, mayo de 2024

*URL*

Agradecimientos(OPCIONAL)

Listado de Abreviatura(opcional – a partir de 5 abreviaturas y por orden alfabético)

**AA,** Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

**ABC,** Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

**ÍNDICE**

[RESUMEN 19](#_Toc165922405)

[1. INTRODUCCIÓN 23](#_Toc165922406)

[1.1. Motivación 23](#_Toc165922407)

[1.2. Definición 23](#_Toc165922408)

[1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos) 24](#_Toc165922409)

[2. ESTUDIO DEL MERCADO (O ESTADO DEL ARTE) 25](#_Toc165922410)

[2.1. Conceptos relevantes del dominio de aplicación. 25](#_Toc165922411)

[2.2. Relación con proyectos con la misma funcionalidad 27](#_Toc165922412)

[2.2.1. Planes gratuitos de proyectos similares 28](#_Toc165922413)

[2.2.2. Planes de pago de proyectos similares 28](#_Toc165922414)

[2.2.3. Costo anual de referencia del mejor proyecto similar 29](#_Toc165922415)

[2.3. Estudio de viabilidad 30](#_Toc165922416)

[2.3.1. Alcance del proyecto 30](#_Toc165922417)

[2.3.2. Estudio de la situación actual 33](#_Toc165922418)

[2.3.3. Estudio y valoración de las alternativas de solución 34](#_Toc165922419)

[2.3.4. Selección de la solución 35](#_Toc165922420)

[3. METODOLOGÍAS USADAS (MÉTRICA, UML, ETC.) 37](#_Toc165922421)

[3.1. Metodologías tradicionales 37](#_Toc165922422)

[3.2. Metodologías agiles 37](#_Toc165922423)

[3.3. Selección de metodología 37](#_Toc165922424)

[4. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO 39](#_Toc165922425)

[4.1. Control de versiones y gestión ágil 39](#_Toc165922426)

[4.2. Full Stack Framework 39](#_Toc165922427)

[4.2.1. Base Datos 40](#_Toc165922428)

[4.2.2. Backend 40](#_Toc165922429)

[4.2.3. Frontend 41](#_Toc165922430)

[4.3. Herramientas de desarrollo 42](#_Toc165922431)

[4.4. Infraestructura y servicios 43](#_Toc165922432)

[4.5. Hardware 44](#_Toc165922433)

[5. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN 45](#_Toc165922434)

[5.1. Sprint 0 45](#_Toc165922435)

[5.1.1. Equipo Scrum 45](#_Toc165922436)

[5.1.2. Product Backlog 45](#_Toc165922437)

[5.1.3. Estimación temporal del proyecto 48](#_Toc165922438)

[5.1.4. Estimación económica del proyecto 50](#_Toc165922439)

[6. Desarrollo del proyecto 53](#_Toc165922440)

[6.1. Sprint 0 53](#_Toc165922441)

[6.1.1. Planificación del sprint 53](#_Toc165922442)

[6.1.2. Desarrollo del sprint 53](#_Toc165922443)

[6.1.3. Revisión del sprint 54](#_Toc165922444)

[6.1.4. Retrospectiva del sprint 55](#_Toc165922445)

[6.2. Sprint 1 55](#_Toc165922446)

[6.2.1. Planificación del sprint 1 55](#_Toc165922447)

[6.2.2. Desarrollo del sprint 1 56](#_Toc165922448)

[6.2.3. Revisión del sprint 1 58](#_Toc165922449)

[6.2.4. Retrospectiva del sprint 1 59](#_Toc165922450)

[6.3. Sprint 2 60](#_Toc165922451)

[6.3.1. Planificación del sprint 2 60](#_Toc165922452)

[6.3.2. Desarrollo del sprint 2 60](#_Toc165922453)

[6.3.3. Revisión del sprint 2 62](#_Toc165922454)

[6.3.4. Retrospectiva del sprint 2 63](#_Toc165922455)

[6.4. Sprint 3 63](#_Toc165922456)

[6.4.1. Planificación del sprint 3 63](#_Toc165922457)

[6.4.2. Desarrollo del sprint 3 64](#_Toc165922458)

[6.4.3. Revisión del sprint 3 66](#_Toc165922459)

[6.4.4. Retrospectiva del sprint 3 67](#_Toc165922460)

[6.5. Sprint 4 67](#_Toc165922461)

[6.5.1. Planificación del sprint 4 67](#_Toc165922462)

[6.5.2. Desarrollo del sprint 4 68](#_Toc165922463)

[6.5.3. Revisión del sprint 4 70](#_Toc165922464)

[6.5.4. Retrospectiva del sprint 4 71](#_Toc165922465)

[6.6. Sprint 5 72](#_Toc165922466)

[6.6.1. Planificación del sprint 5 72](#_Toc165922467)

[6.6.2. Desarrollo del sprint 5 72](#_Toc165922468)

[6.6.3. Revisión del sprint 5 72](#_Toc165922469)

[6.6.4. Retrospectiva del sprint 5 72](#_Toc165922470)

[6.7. Sprint X 73](#_Toc165922471)

[6.7.1. Planificación del sprint 73](#_Toc165922472)

[6.7.2. Desarrollo del sprint 73](#_Toc165922473)

[6.7.3. Revisión del sprint 73](#_Toc165922474)

[6.7.4. Retrospectiva del sprint 73](#_Toc165922475)

[7. CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN 75](#_Toc165922476)

[7.1. Dominio y VPS 75](#_Toc165922477)

[7.2. Configuración de seguridad básica 75](#_Toc165922478)

[7.3. Instalar software en el VPS 76](#_Toc165922479)

[7.4. Configurar repositorio 76](#_Toc165922480)

[7.5. Monitorización y rendimiento 77](#_Toc165922481)

[7.6. Continuos Integration / Continuos Deployment (CI/CD) 78](#_Toc165922482)

[7.7. Plan de formación de usuarios 79](#_Toc165922483)

[8. CONCLUSIONES 81](#_Toc165922484)

[8.1. Objetivos alcanzados 81](#_Toc165922485)

[8.2. Conclusiones del trabajo y personales 81](#_Toc165922486)

[8.3. Vías futuras 81](#_Toc165922487)

[9. Bibliografía 83](#_Toc165922488)

[10. ANEXOS 85](#_Toc165922489)

[10.1. Marcela Peraz 85](#_Toc165922490)

[10.2. Manuales de instalación (en caso de ser necesarios) 85](#_Toc165922491)

[10.3. Manuales de usuario (en caso de ser necesarios) 85](#_Toc165922492)

[10.4. Otros documentos, manuales 85](#_Toc165922493)

Actualizar índice automático al acabar (Referencias > Actualizar tabla)

Todas las primeras páginas de los apartados principales (Introducción … Conclusiones) deben ser una página ÍMPAR)

ÍNDICE DE ELEMENTOS GRÁFICOS

CADA INDICE EN UNA NUEVA PAGINA

**TABLA**

[Tabla 1 Proveedores de redes sociales de proyecto similares 28](#_Toc165922360)

[Tabla 2 Cantidad de usuarios, marcas y redes sociales del plan gratuito de proyectos similares 28](#_Toc165922361)

[Tabla 3 Costos de proyectos similares de sus planes de pago 29](#_Toc165922362)

[Tabla 4 Comparativa React, Angular y Vuejs (Navarro, 2023) 41](#_Toc165922363)

[Tabla 5 Roles Scrum 45](#_Toc165922364)

[Tabla 6 Product Backlog Original 46](#_Toc165922365)

[Tabla 7 Equivalencias de tareas y puntos de historia 48](#_Toc165922366)

[Tabla 8 Puntos de Historia aplicando MoSCoW 49](#_Toc165922367)

[Tabla 9 Planificación temporal MoSCoW 49](#_Toc165922368)

[Tabla 10 Planificación MoSCoW optimista 50](#_Toc165922369)

[Tabla 11 Planificación MoSCoW pesimista 50](#_Toc165922370)

[Tabla 12 Costos indirectos del proyecto 51](#_Toc165922371)

[Tabla 13 Costos variables recurrentes anuales del proyecto 52](#_Toc165922372)

[Tabla 14 Tareas del sprint 0 53](#_Toc165922373)

[Tabla 15 Tareas del sprint 0 - revisión 54](#_Toc165922374)

[Tabla 16 Tareas del sprint 1 55](#_Toc165922375)

[Tabla 17 Tareas del sprint 1 - revisión 59](#_Toc165922376)

[Tabla 18 Tareas del sprint 2 60](#_Toc165922377)

[Tabla 19 Tareas del sprint 2 - revisión 62](#_Toc165922378)

[Tabla 20 Tareas del sprint 3 63](#_Toc165922379)

[Tabla 21 Tareas del sprint 3 - revisión 66](#_Toc165922380)

[Tabla 22 Tareas del sprint 4 68](#_Toc165922381)

[Tabla 23 Tareas del sprint 4 - revisión 70](#_Toc165922382)

[Tabla 24 Tareas del sprint 5 72](#_Toc165922383)

**ILUSTRACIONES**

[Ilustración 1 Tendencia costo anual Later con marcas extras 30](#_Toc165922384)

[Ilustración 2 Esquema SSL/TLS usando Cloudfare. Fuente: https://dash.cloudflare.com/7cdc6e00ed153ee7dddd56b1b1d4bf42/publishwhere.com/ssl-tls 32](#_Toc165922385)

[Ilustración 3 Ventajas y desventajas del uso directo del proveedor de una red social 33](#_Toc165922386)

[Ilustración 4 Ventajas y desventajas del uso de un proyecto similar 34](#_Toc165922387)

[Ilustración 5 Benchmark E/S - Node.js vs .NET 41](#_Toc165922388)

[Ilustración 6 Costos de Hostinger 51](#_Toc165922389)

[Ilustración 7 Costo anual del bucket usando AWS S3 52](#_Toc165922390)

[Ilustración 8 Diagrama de microservicios 53](#_Toc165922391)

[Ilustración 9 Tarea de jira 56](#_Toc165922392)

[Ilustración 10 Diagrama entidad relación 57](#_Toc165922393)

[Ilustración 11 Entidades Next-Auth 57](#_Toc165922394)

[Ilustración 12 Agregar miembros al equipo 61](#_Toc165922395)

[Ilustración 13 Oauth Flow 62](#_Toc165922396)

[Ilustración 14 Verificación de App - Business Manager – META 64](#_Toc165922397)

[Ilustración 15 Requisitos para el uso de permisos de una aplicación de META 65](#_Toc165922398)

[Ilustración 16 Graph API Explorer - META Developers 65](#_Toc165922399)

[Ilustración 17 Biblioteca digital por marca 69](#_Toc165922400)

[Ilustración 18 Calendario de publicaciones - sin funcionalidad 70](#_Toc165922401)

[Ilustración 19 Configuración del DNS y el dominio 75](#_Toc165922402)

[Ilustración 20 PM2 Monitoring 77](#_Toc165922403)

[Ilustración 21 UptimeRobot 78](#_Toc165922404)

**Para crear un Índice de una categoría nueva**

habrá que ir a:

Referencias > Insertar Tabla de ilustraciones

Y en “rótulo de título” elegir la categoría (Tabla, figura, ecuación…)

que hayamos creado previamente

RESUMEN

(tratar las siguientes partes mencionadas en un único párrafo)

Introducción[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Objetivos [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Metodología [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Resultado [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Conclusiones [en síntesis, el (xxxxxxx)]

Palabras claves:

ABSTRACT(Opcional - párrafo único)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos, cursus laoreet sed ornare phasellus eget nunc magnis,

Keywords:

# INTRODUCCIÓN

## Motivación

En la actualidad las redes sociales están en auge y tendencia. Creando la necesidad de tener presencia en múltiples redes sociales por medio del contenido que se publica en cada una de ellas, siendo esto una tarea relativamente tediosa si hay que hacerlo una vez por cada red social. Lo que conlleva a su vez tener muchas pestañas del navegador abiertas o aplicaciones instaladas, adaptarse a cada interfaz, el tiempo de subir los archivos y todos los demás procesos que podrían implicarse entre medio.

En la actualidad existen varias soluciones informáticas web que solventan este problema y podrían facilitar la vida a los creadores de contenido. Sin embargo, en su mayoría estás son de pago o bien tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de cuentas de redes sociales que una persona puede registrar, la cantidad de miembros de un equipo o bien limitaciones en cuanto a la cantidad de publicaciones mensuales que se pueden hacer.

## Definición

Este trabajo de fin de grado se ha desarrollado una aplicación web capaz de tener registradas a tu disposición cuentas de redes sociales ilimitadas. La aplicación permite gestionar estas redes sociales a través de marcas y equipos de trabajo sin límite de usuarios. Obteniendo a largo plazo y escalabilidad costes menores que tener que usar una de las plataformas ya existentes que cobran por cantidad de redes sociales o usuarios registrados. Cumpliendo además las funcionalidades especificas extras requeridas por el cliente. Siendo el cliente objetivo final una agencia digital.

Como cliente y producto owner se ha tenido la colaboración de Marcela Peraz [(anexo 1)](#_Marcela_Peraz). Licenciada en Marketing y Dirección Comercial graduada de la UCAM e influencer reconocida con millones de seguidores en redes sociales por su talento en el maquillaje artístico.

La funcionalidad del proyecto radica en publicar contenido en múltiples redes sociales de manera sencilla y genérica integrado en una sola aplicación web. Como funcionalidades extras del proyecto se tiene una biblioteca de contenido para visualizar los archivos multimedia de las marcas registradas, así como hacer seguimiento de los archivos si han sido usados en publicaciones, programados o que aún no ha sido usados. Además, la aplicación ofrece calendarios de contenido donde se encuentras las publicaciones que se han hecho en la plataforma. Estas publicaciones son administrables entre los miembros de una marca, pero solo de lectura para terceros sin necesidad de estar registrados, sino a través de enlaces públicos con tiempo de expiración.

Finalmente, la aplicación final ha sido hospedada en un servidor privado al que se puede acceder por medio del siguiente dominio <https://publishwhere.com>.

## Objetivos propuestos (generales y específicos)

El primer nivel representa objetivos generales (OG) y el segundo nivel los objetivos específicos (OE) asociados a su respectivo objetivo general:

* OG1- Desarrollar una aplicación web para publicar contenido en múltiples redes sociales.
  + OE1.1 Administrar marcas con una cantidad ilimitada de marcas dentro de la aplicación.
  + OE1.2 Disponer de una biblioteca compartida por marca de archivos multimedia.
  + OE1.3 Permitir el registro ilimitado de usuario dentro de la aplicación
* OG2- Hospedar la aplicación en internet para ser accedida por los usuarios finales.
  + OE2.1 Implementar una arquitectura de microservicios para mejor escalabilidad.
  + OE2.3 Implementar medidas de seguridad al servidor
  + OE2.3 Automatizar los despliegues al servidor

# ESTUDIO DEL MERCADO (O ESTADO DEL ARTE)

## Conceptos relevantes del dominio de aplicación.

En el software para la gestión de redes sociales hay conceptos que se mantienen constantes, aunque en ocasiones llamados por diversos nombres. A medida de unificarlos y mantener términos constantes a lo largo del trabajo, se han estandarizado los términos de la siguiente manera:

* **Proveedor de red social:** se entiende como el nombre de una red social. Por ejemplo, YouTube, Twitter (X), Facebook, Instagram, etc.
* **Usuario**: es la persona final que usará la aplicación creada. Un usuario es capaz de crear marcas. Además, dentro de las marcas que pertenece es capaz de archivos a la biblioteca digital, agregar redes sociales, así como crear o programar publicaciones.
* **Marca**: es un conjunto de redes sociales agrupadas para administrarse en conjunto. Esta posee un usuario administrador de la marca y un equipo de usuarios. Una marca funciona como una agrupación de cuentas de redes sociales. Cada marca posee una biblioteca digital propia de archivos multimedia compartidos para el uso interno de las redes sociales dentro de la marca.
* **Administrador**: se entiende como administrador a la persona que crea la marca dentro de la aplicación. Es un usuario encargado de administrar los miembros del equipo de su marca. Únicamente esta persona tiene permisos para borrar su marca o cambiar de administrador.
* **Equipo**: es un conjunto de usuarios asociados a una marca. Estos usuarios se encargan de agregar o eliminar redes sociales, subir archivos a la biblioteca digital.
* **Biblioteca** **digital**: es el nombre otorgado al espacio virtual propio que cada marca posee donde se encuentran los archivos multimedia (imágenes y videos). Estos archivos se usarán posteriormente para crear publicaciones o programarlas y para compartir archivos entre miembros del equipo.
* **Red** **social**: entiéndase como una página de Facebook, cuenta de Instagram Business o Profesional, una cuenta de TikTok, un canal de YouTube o una cuenta de Twitter (X). \*Tengo que poner referencias acá, Recuerda eliminar las redes sociales que no utilices al final?
* **Publicación**: se refiere al contenido que va a ser subido a una red social. Este puede ser como un archivo multimedia individual o múltiples, acompañado opcionalmente de texto. Existen casos en los que se podría subir una mezcla de texto, fotos y videos, dependiendo de los tipos de publicaciones disponibles.

Estos serían los conceptos generales para un entendimiento global de la aplicación. Sin embargo, existen también conceptos más técnicos que son relevantes a lo largo del desarrollo de la aplicación. Estos son los siguientes:

* **OAuth**: es un protocolo de autorización que permite iniciar sesión en aplicaciones propias a través de autenticarte en un servicio de un tercero sin necesidad de compartir las credenciales reales del usuario, como la contraseña, en la aplicación propia. Como respuesta del protocolo se recibe un token que contiene información sobre los privilegios recibidos del servicio externo. Este token posee un tiempo límite de duración, tras terminarse el usuario tiene que volver a iniciar sesión y obtener un nuevo token (Cloudflare, s.f.).
* **API Developer**: kasl
* **CI/CD** ¿?????
* **Microservicios:** se refiere a software organizado por módulos para el desarrollo de aplicaciones complejas. Los microservicios son una arquitectura flexible, escalable y ágil. Estas al ejecutarse operan como instancias por microservicio (módulo), pueden estar en un solo servidor o en múltiples. A medida que se requiere más recursos pueden crearse nuevas instancias del módulo para escalar el software según la demanda o bien dejarse definidas desde el inicio una cantidad fija de instancias. Siendo una solución beneficiosa para proyectos donde ciertos módulos requieran mayor cantidad de procesamiento o recursos (Intel, s.f.).
* **VPS**: por sus siglas en el inglés VPS significa “Virtual Private Server”. Un VPS posee recursos dedicados de memoria, núcleos de CPU, espacio de almacenamiento, IP pública o compartida. Los VPS son una excelente solución por su nivel de personalización y control pues permiten a los usuarios instalar el software que necesiten.
* **Dominio:** es un identificador único para un sitio web. Se asocia por medio de un DNS (Sistema de Nombres de Dominio) a un IP para facilitar su búsqueda y acceso en del internet.
* **Bucket:** término asociado al servicio de “AWS S3” (AWS, s.f.). Se entenderá como bucket a lo largo del proyecto al contenedor escalable proporcionado como servicio de almacenamiento por una entidad tercera. En el bucket se almacenan los archivos multimedia subidos por los usuarios por medio de la aplicación web creada.

## Relación con proyectos con la misma funcionalidad

Para este apartado se van a analizar 3 cuentas aplicaciones similares, donde se analizará sus capas gratuitas y sus planes de pago. Tomando un enfoque especial a los planes gratuitos donde nos interesa ver costos por miembros extras del equipo, red social extra o bien marca extra. Todos los datos recabados a continuación han sido sacados de sus respectivas páginas web en abril de 2024. \*\*\*Tengo qué citar esto? Cómo?

Es importante aclarar que los proyectos que se mencionan a continuación ofrecen otras funcionalidades extras que no se abordan en este trabajo. Por lo cual, su alto costo es justificado por sus otras funcionalidades. Sin embargo, para el alcance de este proyecto se ha decidido centrarse en la cantidad de cuentas de redes sociales, cantidad de marcas y la cantidad de usuarios para trabajar en equipo.

Cada proyecto implementa distintas redes sociales internamente. A continuación, se presentan en la tabla 1 los proyectos a analizar y sus proveedores de redes sociales implementados:

Tabla 1 Proveedores de redes sociales de proyecto similares

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Later** | **Hootsuite** | **Planoly** | **Agorapulse** |
| Instagram | x | x | x | x |
| Facebook | x | x | x | x |
| Twitter (X) | x | x | x | x |
| Pinterest | x | x | x | x |
| TikTok | x | x | x | x |
| LinkedIn | x | x | x | x |
| YouTube | x | x | x | x |
| Google My Business | - | - | - | x |

### Planes gratuitos de proyectos similares

En primera instancia se analizan los planes gratuitos de la competencia.

Tabla 2 Cantidad de usuarios, marcas y redes sociales del plan gratuito de proyectos similares

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Cant. Marcas** | **Cant. Redes Sociales** | **Cant. Usuarios** |
| Later | - | - | - |
| Hootsuite | - | - | - |
| Planoly | - | - | - |
| Agorapulse | - | 3 (I) | 1 |

Para este análisis de las tablas 2 y 3 se entiende que (I) representa a redes sociales independientes. Es decir, es posible tener dos o más cuentas de redes sociales del mismo proveedor. Por ejemplo, dos cuentas de Instagram y una de Facebook o bien tres cuentas de Facebook. Por otra parte, (U) representa que son redes sociales únicas por proveedor. Por ejemplo, no es posible tener dos cuentas de Instagram dentro de la misma marca.

### Planes de pago de proyectos similares

Los distintos proyectos ofrecen varios planes a medida. Para la siguiente tabla se considera el plan que:

* Acepte agregar marcas extras
* Acepte agregar redes sociales extras
* Acepte agregar usuarios extras
* En caso de que no cumpla los requisitos anteriores, se elegirá el plan que más se acerque a la cantidad de usuario, marcas y redes sociales de los planes de los otros proyectos que sí cumplen estos requisitos.

Tabla 3 Costos de proyectos similares de sus planes de pago

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Costo mensual** | **Costo anual** | **Cant. Marcas** | **Cant. Redes Sociales** | **Cant. Usuarios** | **Precio marca extra** | **Precio red social extra** | **Precio usuario extra** |
| Later | $ 45,00 | $ 360,00 | 3 | 7 (U) | 3 | $ 10,00 | - | $ 3,33 |
| Hootsuite | $ 266,60 | $ 3.199,14 | - | 20 (I) | 3 | - | Negociable | Negociable |
| Planoly | $ 43,00 | $ 438,00 | 2 | 7 (U) | 6 | - | - | - |
| Agorapulse | $ 69,00 | $ 588,00 | - | 10 (I) | 1 | - | $ 15,00 | $ 69,00 |

Para unificar la moneda de la tabla 3 los montos económicos se encuentran en dólares. Para la conversión de euros a dólares se ha usado la tasa de cambio de 1 USD = 0.9340 EUR (Xe, 2024).

En la tabla 3, los precios extras por marca, red social o usuario son precios mensuales.

### Costo anual de referencia del mejor proyecto similar

En cuanto a costo-solución, la mejor alternativa que se observa en la tabla 3 que cumple los requerimientos buscados es Later. Como referencia, se calculará el costo anual asumiendo 10 usuarios y 20 marcas.

Si fuese 15 usuarios y 30 marcas o 20 usuarios y 40 marcas, el costo anual asciende a 4079,52 USD (3810.27 EUR) y 5479.32 USD (5117.68 EUR).

Si mantenemos una tendencia de que por cada cantidad de usuarios hay el doble de marcas. Se puede observar la tendencia de costos anuales de Later como se muestra a continuación en la ilustración 1. Concluyendo que el costo anual puede llegar a ser considerablemente alto a medida que la cantidad de marcas y miembros del equipo aumenta.



Ilustración 1 Tendencia costo anual Later con marcas extras

## Estudio de viabilidad

### Alcance del proyecto

El proyecto alcance del proyecto cuenta con un tipo de cliente especifico y cinco etapas principales que abarcan en su mayoría la magnitud total de la aplicación web construida. La aplicación pretende ser usada en computadoras y no en teléfonos móviles.

El cliente que se busca como usuario final es una agencia digital. Puesto que se busca tener cantidad de marcas y usuario ilimitados, favoreciendo a una agencia que tiene una gran rotación de marcas administradas debido a su gran volumen de cliente. Así como sus empleados que serían los usuarios finales quienes serían los encargados de gestionar dichas marcas.

En cuanto a las etapas:

La primera es la autentificación de usuarios. Tiene que ser una forma simple de iniciar sesión. Capaz de registrar una gran cantidad de usuarios sin problemas. Teniendo en cuenta la seguridad de las credenciales de los usuarios.

La segunda es la administración de marcas. En esta fase se implementa la creación y eliminación de marcas. Cualquier usuario de la aplicación puede crear una marca. La gestión de un equipo de trabajo será responsabilidad del administrador de la marca (el creador de la marca). Los miembros de la marca pueden posible agregar una cantidad ilimitada de cuentas de redes sociales.

Es importante aclarar que en algunos casos no siempre será posible agregar una cuenta de redes sociales. Esto es debido a los requerimientos actuales de las API Developer de los proveedores de redes sociales. Estos proveedores poseen ciertos métodos de autentificación y verificación de su uso que en algunos casos requieren tener un negocio verificado con la documentación legal en regla para su uso en proyectos de producción. Por lo cual, únicamente podrán agregar cuentas de redes sociales los usuarios que han sido agregados manualmente como usuarios tester en la configuración de la aplicación dentro del API Developer del proveedor.

La tercera etapa es la creación de una biblioteca digital compartida donde en cada marca se tendrán archivos multimedia de video e imágenes para su posterior uso (opcional) en publicaciones. Estos archivos serán visualizados por los miembros de la marca y podrán etiquetarlos para facilitar su organización y búsqueda. Además de marcarlos como favoritos, eliminarlos. Estos archivos estarán almacenados en un bucket para mejorar su escalabilidad y gestión de espacio.

La cuarta etapa es la publicación en redes sociales. Estas publicaciones pueden ser en tiempo real o programadas en una fecha futura. Los usuarios puedes dentro de las marcas publicar en las redes sociales ya registradas de antemano. Principalmente dentro de lo posible se busca publicar únicamente videos y fotos de manera individual en primera instancia. Es decir, o una foto o un video en una o en múltiples redes sociales; cuando la red social acepte dicho tipo de archivo.

Para el alcance de este TFG se ha decidido ignorar la publicación masiva o altos volúmenes de publicaciones diarias. Existiendo la posibilidad de fallar dichas publicaciones al superar el límite permitido de la capa gratuita proporcionado por las API Developer. La razón es que no existe presupuesto para el pago de estas mismas o bien hay un límite para el uso del API cuando no se posee una aplicación o negocio verificado. Así que los ejemplos de publicaciones en tiempo real o programados se mantendrán en cantidades bajas. Siendo consecuente la abstinencia de pruebas de estrés. Sin embargo, a pesar de ello se va a considerar una arquitectura escalable capaz de soportar grandes cargas de trabajo para su compatibilidad a futuro cuando se haga uso de las API de pago que ofrezcan mayor capacidad.

La quinta y última fase será la publicación de la aplicación en internet. Para esto se hará uso de un VPS donde se gestionarán los microservicios que componen la aplicación. Es esta etapa será necesario la posesión de un dominio para el sitio web, su configuración DNS y seguridad por medio de un certificado SSL/TLS como se muestra en la ilustración 2. Entre otras configuraciones de seguridad.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ilustración 2 Esquema SSL/TLS usando Cloudfare. Fuente: <https://dash.cloudflare.com/7cdc6e00ed153ee7dddd56b1b1d4bf42/publishwhere.com/ssl-tls>

### Estudio de la situación actual

*Incluyendo la infraestructura subyacente (red, servicios, etc.) y/o necesaria*

La situación actual se encuentra en dos posibles escenarios o la combinación de estos. La primera es la publicación de contenido directamente a través de los sitios web de los proveedores de redes sociales (ilustración). La segunda opción es el uso de algún proyecto similar como los que se mencionan en el apartado 2.2.

Ilustración 3 Ventajas y desventajas del uso directo del proveedor de una red social

Ilustración 4 Ventajas y desventajas del uso de un proyecto similar

Observando las ilustraciones 3 y 4 se puede observar que ambos tienen sus ventajas y desventajas. Siendo el uso directo de los proveedores una excelente opción para manejar una sola marca o una pequeña cantidad de redes sociales. Mientras que el uso de proyectos similares beneficioso cuando esta cantidad empieza a crecer.

### Estudio y valoración de las alternativas de solución

Existen 3 posibles soluciones para la situación planteada:

Primera solución: el uso directo de las páginas de cada proveedor de red social. Es solución no conlleva costos económicos asociadas directos. Aunque sí los lleva indirectos en cuanto al tiempo empleado en cada red social, el cambio de cuentas, el manejo de credenciales y la falta de colaboración entre equipos. Caso favorable para trabajadores o creadores de contenido independientes.

Segunda solución: uso de proyectos similares. Esta solución conlleva costos económicos y es la más rápida de implementar si se tiene el dinero. Permite el trabajo en equipo y con muchas marcas. Sin embargo, los costos pueden escalar en sobremedida a medida que la cantidad de marcas administradas o miembros del equipo aumentan. Una solución ideal para un equipo mediano y que quiere actuar rápido.

Tercera opción: una aplicación a la medida. Esta solución requiere tiempo para realizarse y costos tanto de creación como de mantenimiento (dominio, bucket, servidores, etc). Solución orientada a grandes equipos de trabajo que administran muchas marcas. Esta solución depende del costo beneficio. Siendo una mejor, igual o peor solución económicamente que la solución segunda en función de la cantidad de marcas y usuarios.

### Selección de la solución

Tomando en cuenta que el cliente objetivo es una agencia digital, el alto volumen de marcas y usuarios finales como se plantea en el alcance del proyecto. La mejor solución es hacer un software a la medida.

# METODOLOGÍAS USADAS (MÉTRICA, UML, ETC.)

Para elegir la metodología a usar primero es necesario tener un conocimiento de las metodologías existentes y ver cual se adapta mejor al proyecto. Las metodologías se clasifican en dos grandes categorías: metodologías agiles y tradicionales. En base al conocimiento de estos y sus tipos de metodologías por categoría se procederá a decidir la metodología usada.

## Metodologías tradicionales

Las metodologías tradicionales son secuenciales con etapas bien definidas.

## Metodologías agiles

## Selección de metodología

Explicar que hay tradicionales y AGILES.

Explicar porque agiles, luego explicar tipos de agiles

Luego seleccionar cual ágil y porqué

Hay “cliente”. Debería mencionarlo acá?

# TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO

Este apartado surge del sprint 0 tras la primera reunión con el cliente. En este apartado se abarca las tecnologías usadas y las decisiones tomadas para elegirlas en caso de requerir un análisis. Se abordan herramientas tanto de software como de hardware e infraestructura.

## Control de versiones y gestión ágil

**Git** es una herramienta de control de versiones open source liviana y de alto rendimiento.

**Github** es una aplicación web de Microsoft compatible con git para el control de versiones de repositorios. Esta aplicación se usa para conectar el repositorio local de git a la nube y sincronizarlo remotamente el repositorio de la nube en Github.

**Github Desktop** es una aplicación proporcionada por Github que facilita el uso de Git-Github. Útil para cambiar eficientemente de ramas, hacer commits, revertir versiones, crear pull request o mover el stash entre ramas.

**Jira** es un software de seguimiento de proyectos e incidencias (Atlassian, s.f.). Este software es últi por sus integraciones con Github puesto que permite la creación de nuevas ramas de manera fácil en función de las tareas e historias de usuario del producto backlog. Asimismo, llevar el seguimiento del estado estas tareas y su organización por sprints.

## Full Stack Framework

Entre ellas podemos encontrar una gran variedad como XAMP, MERN, MEAN y muchas otras. Siendo todas muy útiles para el desarrollo según la necesidad o el entorno. Este proyecto no se tiene ninguna limitación de tecnologías en específico, por lo cual primero se tomará en cuenta consideraciones generales que permitan que el proyecto se desarrolle de la mejor manera. Eligiendo primero la base de datos, luego el backend y posteriormente el frontend. Para cada elección se tomará en cuenta las elecciones anteriores.

### Base Datos

SQL vs NOSQL, según los requisitos abordados del producto backlog en el apartado 5 es preferible usar una base de datos NOSQL. Esto es debido a la naturaleza del proyecto que requiere esquemas complejos de las entidades de la base de datos. Resolviendo este problema con una base de datos NOSQL la consultas, evitando tener un exceso de tablas y sus respectivos JOINS. Además, se requieren atributos que podrían ser nulo, de longitud muy corta o bien muy larga. Siendo esto un inconveniente para las bases de datos SQL por su almacenamiento en bloques. Por último, las bases de datos NOSQL son bases de datos de escalabilidad horizontal y se almacenan por clave-valor, ofreciendo un buen rendimiento de búsqueda (TestGorilla, 2024).

**MongoDB**, base de datos NOSQL de alto rendimiento administrada en la nube por MongoDB Atlas. Esta es la base de datos usada por los stacks MERN y MEAN, siendo el motivo principal por el cual ha sido escogida por su gran apoyo de la comunidad, documentación y estabilidad en el mercado.

### Backend

En el punto anterior se decidió la base de datos, ahora es importante elegir un framework backend para utilizar MongoDB en el proyecto. Idealmente se quiere un framework o entorno que sea rápido en E/S puesto que el proyecto requiere un gran nivel de entrada y salida de ficheros tanto para la biblioteca digital como para subir los ficheros a los proveedores de redes sociales. Además, se requiere que el framework posea tipado para mejorar la experiencia de desarrollo y evitar errores a priori.

Se han considerado los entornos de desarrollo de **.NET** y **Node.js** para el backend. Como previamente se mencionaba los procesos de E/S son prioridad, así que se han ejecutado las siguientes métricas propias de un backend en ambas tecnologías como prueba de concepto. Para esta prueba se ha hecho un endpoint sencillo que guarda 2 archivos (una imagen de 3MB y un video de 100MB) y se ejecuta 10 veces (ilustración 5).

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración 5 Benchmark E/S - Node.js vs .NET

Obteniendo resultados significativamente mejores con **Node.js** para el manejo de E/S, más de 3 veces más rápido (ilustración 5). Siendo este elegido para el backend usando **TypeScript** para mejor control del tipo de datos.

### Frontend

Previamente se ha elegido usar MongoDB, Nodejs y TypeScript. Tomando en cuenta dichas tecnologías y lenguajes el frontend podría estar hecho en React, Angular o Vuejs.

Tabla 4 Comparativa React, Angular y Vuejs (Navarro, 2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Consideraciones** | **React** | **Angular** | **Vuejs** |
| Curva aprendizaje | Media | Alta | Baja |
| Rendimiento | Alto | Alto | Alto |
| Robustez | Altamente adaptable, pero puede requerir más configuraciones y decisiones por parte del desarrollador | Arquitectura robusta y definida | Altamente adaptable, no necesariamente el mejor para aplicaciones grandes y complejas |
| Data Binding | One way | Two way | Two way |
| Componentes | Sí | Sí | Sí |

Según los datos de la tabla 4, se ha decidido descartar Vuejs por la consideración de robustez ya que la aplicación a crear se considera de escala mediana-grande y conlleva múltiples estados simultáneamente.

Angular parece ser el indicado debido a su arquitectura. Sin embargo, su curva de aprendizaje y Data Binding podrían ser perjudiciales para el desarrollo debido al atraso en etapas tempranas del proyecto y posibles brechas de seguridad debido al two way data binding (tabla 4).

React parece también ser una buena opción por tener menor curva de aprendizaje y usar one way data binding (permitiendo al desarrollador el control total de los estados de la aplicación). Sin embargo, en robustez sigue siendo superado por Angular (tabla 4).

**Next.js** es un framework escalable de desarrollo fullstack que se puede usar tanto con TypeScript como JavaScript. Utiliza componentes de React, es decir ofrece one way data binding. Estos componentes se pueden ejecutar en el cliente o en el servidor. Dichos componentes del servidor implementan SSR (Server Side Rendering) como Angular. El SSR ofrece páginas compatibilidad con SEO y gran escalabilidad y velocidad de respuesta por el cacheo de las páginas (Next.js, s.f.).

Next.js es un framework robusto, reduciendo la cantidad de decisiones de librerías extras a usar. Además, Next.js implementa “Server Actions” de manera estable desde su versión 14. Estas acciones son funciones que se ejecuta en el servidor (Next.js, s.f.). Ofreciendo una excelente experiencia de desarrollo puesto que al usar TypeScript si se modifica un server action, el compilador detecta automáticamente los cambios en la interfaz usada en el frontend. Esto ofrece el beneficio de reducir significativamente las incongruencias entre el backend y el frontend al ser compilados independientemente.

Por lo tanto, se ha decidido usar Next.js como framework de desarrollo porque suple las carencias tanto de React como de Angular y a la vez cumple los requisitos previamente definidos por la base de datos y el backend.

## Herramientas de desarrollo

**Visual Studio Code** es un editor de código open source de Microsoft el cual ofrece soporte para múltiples lenguajes de programación. También soporta múltiples integraciones de extensiones que serán útiles para el desarrollo. También

**MobaXTerm** es una terminal mejorada para Windows la cual ofrece una excelente experiencia de uso para protocolos de SSH, FTP, FTPS, herramientas de red y mucho más (Mobatek, s.f.). Esta será usada para configurar el VPS.

## Infraestructura y servicios

**AWS S3** es un servicio de AWS (Amazon Web Services) para el almacenamiento de ficheros de manera escalable.

**MongoDB** Atlas es un servicio de la nube que ofrece bases de datos de MongoDB para simplificar el proceso de desarrollo.

**Hostinger** es una empresa que provee servicio de la nube como VPS, dominios, certificados SSL o hosting para páginas web.

**Cloudfare** es una compañía que se ofrece servicios de DNS, hosting, SSL, protección de ataques DDoS (Distribuited Denial of Service), CDN (Content Delivery Network), entre otros.

**NVM (Node Version Manager)** es una herramienta para manejar múltiples versiones de Node.js.

**Nginx** es servidor web de código abierto que se puede utilizar como proxy inverso o caché HTTP (nginx, s.f.). Este será usado en el servidor en conjunto con la configuración del DNS para redirigir el tráfico a la aplicación en el puerto correspondiente.

**PM2** es un gestor de procesos de producción para aplicaciones Node.js con un balanceador de carga incorporado. Permite mantener las aplicaciones siempre activas, reiniciarlas en caso de fallo y monitorizar sus recursos y logs (Keymetrics Inc, s.f.).

**Github Actions** es una servicio de CI/CD que Github para configurar en cada repositorio.

## Hardware

Para el desarrollo del proyecto, se ha utilizado un ordenador portátil **ASUS TUF GAMING A15** con las siguientes características:

* Procesador AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics
* 16GB de RAM DDR5.
* Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU y AMD Radeon (TM).
* 1TB de almacenamiento SSD NVMe M.2
* Sistema Operativo Windows 11

\*\*Voy a explicar cuales directamente???

# ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN

En este apartado se pretende explicar cómo se ha hecho la planificación y estimación de recursos del proyecto usando Scrum. Se mencionan los roles del proyecto, las historias de usuario y tareas a desarrollar junto a su priorización en el proyecto, una planificación temporal del proyecto y su estimación económica.

## Sprint 0

### Equipo Scrum

A continuación, en la tabla 4, se muestra la asignación de los roles del proyecto y sus respectivos encargados. Las funciones de cada rol se describen en el apartado 3.

Tabla 5 Roles Scrum

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Encargado** |
| Product Owner | Marcela Peraz |
| Scrum Master | Ronald Ernesto Tejada Ríos |
| Developer | Ronald Ernesto Tejada Ríos |

### Product Backlog

Tras la primera reunión con el Product Owner, se han definido las siguientes historias de usuario y sus respectivas tareas (tabla 5). Para ello se ha utilizado la técnica de priorización MoSCoW que consiste en clasificar las tareas según su nivel de importancia (Kuhn, 2009) como se muestra a continuación:

* **Must:** es una tarea principal del proyecto y debe tenerla.
* **Should:** es una tarea que brinda valor e idealmente debe de tenerla, aunque podría posponerse.
* **Could:** es una tarea que podría tenerse, no es prioridad y si no
* **Won’t:** este requisito no es necesario actualmente, pero podría agregarse en el futuro.

Tabla 6 Product Backlog Original

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de usuario (épicas) | ID tarea | Tarea | Prioridad | Puntos historia (PH) |
| H1 | Análisis inicial | H1.1 | Diseño de la solución | Must | 3 |
| H1.2 | Selección de tecnologías | Must | 5 |
| H2 | Configuración de entorno | H2.1 | Creación de la estructura repositorio | Must | 1 |
| H2.2 | Configuración de la base de datos | Must | 2 |
| H2.3 | Diagrama entidad-relación | Should | 1 |
| H2.4 | Librería de UI | Should | 1 |
| H3 | Autenticación de usuarios | H3.1 | Selección de método de autentificación | Should | 2 |
| H3.2 | Iniciar sesión | Must | 2 |
| H3.3 | Cerrar sesión | Must | 1 |
| H3.4 | Verificar sesión en las páginas dentro de la aplicación | Must | 1 |
| H4 | Administración de marcas | H4.1 | Crear una marca | Must | 3 |
| H4.2 | Visualizar las marcas | Must | 2 |
| H4.3 | Seleccionar una marca global | Must | 1 |
| H4.4 | Modificar el nombre de una marca | Could | 2 |
| H4.5 | Agregar miembros a la marca (admin) | Must | 3 |
| H4.6 | Ver miembros del equipo | Must | 2 |
| H4.7 | Eliminar miembros a la marca (admin) | Should | 1 |
| H5 | Administración de redes sociales de una marca | H5.1 | Agregar cuenta de YouTube | Must | 7 |
| H5.2 | Agregar cuenta de Facebook | Must | 7 |
| H5.3 | Agregar cuenta de TikTok | Must | 7 |
| H5.4 | Agregar cuenta de Instagram | Should | 7 |
| H5.5 | Agregar cuenta de Twitter (X) | Should | 7 |
| H5.6 | Eliminar cuenta de red social (admin) | Could | 2 |
| H5.7 | Actualizar tokens de acceso automáticamente | Must | 7 |
| H6 | Biblioteca digital compartida | H6.1 | Configurar bucket | Must | 5 |
| H6.2 | Subir archivos de manera segura | Should | 5 |
| H6.3 | Ver imágenes subidas | Must | 1 |
| H6.4 | Ver videos subidos | Must | 2 |
| H6.5 | Ordenar por tipo de archivo | Must | 1 |
| H6.6 | Buscar archivos por nombre | Should | 2 |
| H6.7 | Visualizar quién subió los archivos | Should | 1 |
| H6.8 | Clasificar los archivos por etiquetas | Could | 5 |
| H6.9 | Marcar archivos como favoritos | Could | 3 |
| H6.10 | Eliminar archivos | Should | 2 |
| H6.11 | Visualizar los archivos que no han sido usado en publicaciones | Must | 2 |
| H6.12 | Visualizar los archivos que ya han sido usado en publicaciones | Must | 2 |
| H6.13 | Visualizar los archivos que han sido programados para publicar | Should | 2 |
| H6.14 | Descargar archivos subidos | Must | 1 |
| H7 | Publicación en redes sociales | H7.1 | Publicar un video en Facebook | Must | 7 |
| H7.2 | Publicar un video en TikTok | Must | 7 |
| H7.3 | Publicar un video en Instagram | Should | 7 |
| H7.4 | Publicar un video en YouTube | Must | 7 |
| H7.5 | Publicar un video en Twitter (X) | Should | 7 |
| H7.6 | Publicar una imagen en Facebook | Should | 7 |
| H7.7 | Publicar una imagen en Instagram | Should | 7 |
| H7.8 | Publicar una imagen en Twitter (X) | Should | 7 |
| H7.9 | Publicar una imagen en múltiples redes sociales | Must | 7 |
| H7.10 | Publicar un video en múltiples redes sociales | Must | 7 |
| H7.11 | Publicar una imagen o video en una fecha futura | Must | 7 |
| H7.12 | Visualizar las publicaciones por marca en forma de calendario | Must | 7 |
| H7.13 | Calendario público no editable para enviar a clientes | Should | 7 |
| H7.14 | Publicar múltiples fotos en Facebook | Could | 7 |
| H7.15 | Publicar múltiples fotos en Instagram | Could | 7 |
| H7.16 | Publicar múltiples fotos en Twitter (X) | Could | 7 |
| H7.17 | Publicar múltiples videos en Facebook | Could | 7 |
| H7.18 | Publicar múltiples videos en Instagram | Could | 7 |
| H7.19 | Publicar múltiples videos en Twitter | Could | 7 |
| H8 | Despliegue | H8.1 | Comprar dominio | Must | 2 |
| H8.2 | Comprar VPS | Must | 2 |
| H8.3 | Configurar seguridad básica | Should | 3 |
| H8.4 | Instalar software en el VPS | Must | 2 |
| H8.5 | Configurar repositorio | Must | 2 |
| H8.6 | Crear los archivos .env para producción | Must | 1 |
| H8.7 | Configurar sitios web y DNS | Must | 3 |
| H8.8 | Iniciar las aplicaciones utilizando un administrador de procesos | Must | 2 |
| H8.9 | Configurar monitorización y rendimiento | Should | 3 |
| H8.10 | Configurar CI/CD | Should | 5 |

Obteniendo 269 puntos de historia de todas las tareas a realizar del producto backlog.

La ponderación usada para calificar los puntos de historia se puede ver en la tabla 6. Se ha decidido que cada tarea realizada toma en cuenta las acciones tanto del backend como el frontend y demás acciones relacionadas para cumplir dicha tarea.

Tabla 7 Equivalencias de tareas y puntos de historia

|  |  |
| --- | --- |
| **Puntos historia** | **Tarea de referencia** |
| 1 | GET-DELETE de una entidad |
| 2 | POST-PUT de una entidad  GET-DELETE de entidades relacionadas |
| 3 | POST-PUT entidades relacionadas |
| 5 | Integración con software de terceros (GET-DELETE) |
| 7 | Integración con software de terceros (POST-PUT) |

### Estimación temporal del proyecto

#### Estimación temporal global

Se ha decidido no usar diagramas de Gantt en este proyecto puesto que al usarlos en una metodología ágil estos tendrían que actualizarse casi constantemente. Siendo una carga innecesaria que no aporte mucho valor (Bara, 2020). Más bien se ha usado el concepto de “épicas” siendo estás las historias de usuario descritas en el producto backlog que han sido descompuestas en tareas (Atlassian, s.f.).

Para realizar una estimación temporal se ha decidido utilizar un cálculo basado únicamente en los puntos de historia de usuario. Tomando como referencia personal que cada PH es equivalente 2 o 3 horas de trabajo. Decidiendo usarse las 2.5 horas por PH. Además, se considera que la carga de trabajo semanal será de 25 horas semanales y que cada sprint tendrá una duración de 2 semanas. Es decir, cada sprint se planea abordar en promedio 20 PH.

horas

Siendo estas un total 672.5 horas, equivalente a aproximadamente 26.9 semanas, es decir 13-14 sprints. Sin embargo, cumplir todas las expectativas del cliente es inviable temporalmente puesto que el proyecto se inicio el jueves 1 de febrero de 2024, fecha de la reunión inicial con el cliente, hasta el 20 de mayo del mismo año (fecha de entrega del TFG) hay 16 semanas. Por lo tanto, se hará una estimación temporal basada en MoSCoW para obtener el mayor valor posible en el tiempo proporcionado.

#### Estimación temporal aplicando MoSCoW

Para este apartado se tendrá en cuenta la cantidad de PH por cada tipo de prioridad (tabla 7). Observando de está manera, la cantidad de PH de las tareas Must es menos de la mitad de los PH totales.

Tabla 8 Puntos de Historia aplicando MoSCoW

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioridad** | **Puntos historia** |
| Must | 131 |
| Should | 84 |
| Could | 54 |
| Won't | 0 |
| Total | 269 |

En el apartado 5.1.3.1 se encontró la limitante temporal de 16 semanas para realizar el proyecto. En contraparte, al observar la tabla 8 se puede inferir que es posible obtener un MVP (Minimum Viable Product) al realizar únicamente las tareas Must y algunas tareas Should.

Tabla 9 Planificación temporal MoSCoW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **Horas** | **Semanas** | **Meses** |
| Must | 327,5 | 13,1 | 3,1 |
| Must+Should | 537,5 | 21,5 | 5,1 |
| Must+Should+Could | 672,5 | 26,9 | 6,4 |

#### Estimación temporal optimista y pesimista aplicando MoSCoW

Tras validar la viabilidad temporal del proyecto es importante en cuenta que los PH asignados a las tareas son estimaciones aproximadas en base a una tabla de ponderaciones (tabla 6) y a la experiencia propia. Por lo cual, no están libres de errores. A continuación, se hará una segunda y tercera planificación MoSCoW tomando en cuenta un tiempo de realización de PH optimista (2 horas/PH) y uno pesimista (3 horas/PH).

* Planificación MoSCoW optimista

Tabla 10 Planificación MoSCoW optimista

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **Horas** | **Semanas** | **Meses** |
| Must | 262 | 10,5 | 2,5 |
| Must+Should | 430 | 17,2 | 4,1 |
| Must+Should+Could | 538 | 21,5 | 5,1 |

* Planificación MoSCoW pesimista

Tabla 11 Planificación MoSCoW pesimista

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **Horas** | **Semanas** | **Meses** |
| Must | 393 | 15,7 | 3,7 |
| Must+Should | 645 | 25,8 | 6,1 |
| Must+Should+Could | 807 | 32,3 | 7,7 |

Logrando en el peor de los casos, pesimista (tabla 10), conseguir las tareas de tipo Must para el MVP del Product Owner. Dejando las demás tareas para posteriores sprints como vías futuras. Mientras que, en el mejor caso, optimistas (tabla 9), se conseguiría aproximadamente todas las tareas de Must y Should

### Estimación económica del proyecto

Para este cálculo se tomará en cuenta el salario anual bruto de 21.100€ para un programador Full Stack Junior (Jobtec, 2024), los gastos indirectos del proyecto y los costos asociados al pago de servicios necesarios para poner en marcha la aplicación final.

* Costos fijos:

El primer costo es el relacionado al salario del programador. Como se ha mencionado en el apartado de estimación temporal global, se disponen de 16 semanas para realizar el proyecto. Sin embargo, por problemas personales de una lesión del hombro y complicaciones de diabetes el proyecto ha tenido 3 semanas de descanso total. Por lo tanto, el salario devengado se calculará en función a las 13 semanas.

El cual se calcula a continuación:

Posteriormente, los demás costos fijos implicados se muestran en la tabla 11.

Tabla 12 Costos indirectos del proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Costos Fijos** | **Calculo** | **Costo** |
| Agua, luz, internet | 100 €/mes \* 4 meses | 400,00 € |
| Depreciación equipo hardware | 1450€ \* 4 meses / 24 meses vida útil | 241,67 € |
| Curso formación para el cliente | 10 horas | 250,00 € |
| Soporte anual (opcional) | Dudas y cambios pequeños | 1.000,00 € |
| Salario | 4 meses devengados | 5.275,00 € |
| Total |  | 7.166,67 € |

* Costos variables
  + Costo anual de servicios contratados:

Como se puede ver en la ilustración 5, el primer gasto es asociado al VPS y el segundo al Dominio (<https://publishwhere.com>).

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración 6 Costos de Hostinger

El tercer servicio recurrente sería el almacenamiento de archivos. Para ello se ha tomado en cuenta la calculadora de precios de AWS para obtener el siguiente costo mensual en base a una aproximación de los recursos mensuales que se espera operar en la aplicación (ilustración 6). Obteniendo un costo anual estimado de 111.52 USD = 104.16 EUR.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Ilustración 7 Costo anual del bucket usando AWS S3

Desglosándose los gastos anuales recurrentes por servicios como se muestran en la tabla 12. Estos gastos el cliente tiene que pagarlos anualmente para poder ejecutar el proyecto en producción y accederlo. Dichos costos pueden variar en cuanto al consumo requerido del cliente, estos costos solo sirven de referencia. AGREGAR MONGODB

Tabla 13 Costos variables recurrentes anuales del proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servicios** | **Calculo** | **Costo anual** |
| Dominio | 12,30€ primer año | 12,30 € |
| VPS | 191,37 € por 2 años | 95,69 € |
| Bucket S3 | AWS Calculator | 104,16 € |
| Total |  | 212,15 € |

# Desarrollo del proyecto

## Sprint 0

### Planificación del sprint

Duración: 2 semanas

Este sprint se da luego de la reunión inicial con el cliente. Las tareas del sprint se muestran en la tabla 14. Los PH totales son 8.

Tabla 14 Tareas del sprint 0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** |
| H1.1 | Diseño de la solución | Must | 3 |
| H1.2 | Selección de tecnologías | Must | 5 |

### Desarrollo del sprint

**H1.1** se ha decidido aplicar una solución monorepo de múltiples proyectos. Distribuyendo así la responsabilidad del proyecto en microservicios (ilustración 8).

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ilustración 8 Diagrama de microservicios

* Video Upload Service es el encargado de publicar videos en redes sociales. Obtiene los datos respectivos de la base de datos y los ficheros del bucket para comenzar el proceso de publicación. Este proceso puede requerir muchos recursos en función del tamaño de los ficheros o la cantidad de publicaciones simultaneas.
* Load Balancer es el encargado de distribuir las publicaciones entre las 3 instancias de Video Upload Service.
* Main Server es el backend principal del proyecto. Acá se gestiona lógica de autentificación de usuario, peticiones al servidor por el frontend y sus respectivas respuestas, administrar la lógica de seguridad de las sesiones y llamar al Video Upload Service.
* Cron Job Backend es el encargado de refrescar los tokens de seguridad de Oauth obtenidos de las redes sociales, así como de verificar si hay publicaciones programadas pendientes y hacer la solicitud al backend principal para publicar videos.
* Autentificación Backend es el encargado de la lógica de Oauth y sesiones con proveedores de redes sociales. La intención es separar la lógica de la sesión de usuario y la lógica de las sesiones con tokens bearer de los proveedores que son información delicada y confidencial.
* Frontend es la aplicación web final que el usuario tiene en su navegador que se comunica únicamente con el Main Server.

**H1.2** ha sido desarrollado a lo largo del apartado 4.

### Revisión del sprint

Para este apartado todas las tareas fueron completadas con éxito (tabla 15).

Tabla 15 Tareas del sprint 0 - revisión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** | **Puntos reales** | **Estado** |
| H1.1 | Diseño de la solución | Must | 3 | 2 | Completado |
| H1.2 | Selección de tecnologías | Must | 5 | 7 | Completado |

### Retrospectiva del sprint

La elección de las tecnologías tomó más tiempo del previsto. El equipo de desarrollo no tiene experiencia con el framework seleccionado así que el tiempo libre de este sprint se ha dedicado a aprender la nueva tecnología.

## Sprint 1

En este sprint no hubo reunión con el cliente puesto que se especifico que había que hacer un análisis inicial del proyecto y luego el siguiente sprint (sprint 1) se iniciaría con el desarrollo.

### Planificación del sprint 1

Duración: 2 semanas

Para este sprint se tienen 17 PH como se muestra en la tabla 16.

Tabla 16 Tareas del sprint 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** |
| H2.1 | Creación de la estructura repositorio | Must | 1 |
| H2.2 | Configuración de la base de datos | Must | 2 |
| H2.3 | Diagrama entidad-relación | Should | 1 |
| H2.4 | Librería de UI | Should | 1 |
| H3.1 | Selección de método de autentificación | Should | 2 |
| H3.2 | Iniciar sesión | Must | 2 |
| H3.3 | Cerrar sesión | Must | 1 |
| H3.4 | Verificar sesión en las páginas dentro de la aplicación | Must | 1 |
| H4.1 | Crear una marca | Must | 3 |
| H4.2 | Visualizar las marcas | Must | 2 |
| H4.3 | Seleccionar una marca global | Must | 1 |

### Desarrollo del sprint 1

H2.1 para esta tarea se ha creado una organización de Github y un repositorio el cual ha sido enlazado a Jira para su seguimiento de control de versiones (ilustración 9). En el repositorio se creado 4 proyectos uno para Nextjs (Main Server - Frontend) y los demás con Express para Cron Jobs Service, autentificación service y el Video Upload Service mencionados en H1.1.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Ilustración 9 Tarea de jira

H2.2 se creó la base de datos de MongoDB en MongoDB Atlas, se ha configurado y testeado la conexión a la base de datos en el backend principal.

H2.3 el diagrama de entidad relación se muestra en la ilustración 10. Por el momento este únicamente pretende tener la relación de las entidades para un análisis general sin contemplar sus atributos.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ilustración 10 Diagrama entidad relación

H2.4 para esto se ha seleccionado la librería de Shadcn/ui por su excelente documentación, implementación con Next.js y su facilidad de editar todos los componentes de manera global puesto que crea instancias de los componentes de la librería en los componentes reutilizables del proyecto.

H3.1 para esta tarea se han considerado 3 soluciones posibles para autenticar usuarios en la aplicación. Usar contraseña y correo en conjunto a un JWT o usar Next-Auth. La primera opción se descartó porque la idea principal es iniciar sesión de manera rápida y sencilla. En consecuencia, Next-Auth fue la librería utilizada porque implementa fácilmente en cuanto a código y experiencia de usuario el inicio de sesión por medio de un proveedor Oauth.

Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Ilustración 11 Entidades Next-Auth

Tal y como se observa en la ilustración 11, Next-Auth proporciona dos nuevas entidades a la base de datos. Sessions donde se tienen las múltiples sesiones activas del usuario (sustituyendo el JWT y funcionando como mecanismo de seguridad) y Accounts que es donde se guarda la cuenta de Google usada para iniciar sesión dentro de la aplicación.

H3.2 al implementar Next-Auth fue necesario configurar el client\_ID y client\_secret por medio de la consola de Google Developers al crear una aplicación y crear las credenciales de Oauth mencionadas. Teniendo esto configurado en el archivo de .env y el driver del proveedor de la base de datos (mongoose). Se pudo configurar exitosamente el botón de iniciar sesión.

H3.3 el proceso de cerrar sesión fue extremadamente fácil puesto que es solo llamar una función proporcionada por Next-Auth. Lo importante a considerar acá es borrar los posibles datos guardados en el local storage/cookies para evitar inconvenientes en la próxima sesión.

H3.4 se implemento en las vistas pertinentes que si no existía una sesión válida proporcionada por Next-Auth, el usuario debía de ser redirigido a la página de home.

H4.1 para crear una marca es necesario que un usuario tenga una sesión válida. Este al crear una marca solo necesita ingresar el nombre de la marca a crear y esta es creada. El usuario administrador de la marca es el usuario que la creo y directamente este se guarda como miembro del equipo de la marca.

H4.2 y H4.3 para resolverlos se ha decidido mostrar las marcas en el header y al seleccionar una marca está se guarda en el local storage por medio de un hook de react.

### Revisión del sprint 1

Todas las tareas del sprint 1 fueron completadas con éxito. Obteniendo un total de 2.5 PH más de lo que se había planificado (tabla 17).

Tabla 17 Tareas del sprint 1 - revisión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** | **Puntos reales** | **Estado** |
| H2.1 | Creación de la estructura repositorio | Must | 1 | 3 | Completado |
| H2.2 | Configuración de la base de datos | Must | 2 | 1 | Completado |
| H2.3 | Diagrama entidad-relación | Should | 1 | 2 | Completado |
| H2.4 | Librería de UI | Should | 1 | 1 | Completado |
| H3.1 | Selección de método de autentificación | Should | 2 | 3 | Completado |
| H3.2 | Iniciar sesión | Must | 2 | 3 | Completado |
| H3.3 | Cerrar sesión | Must | 1 | 0,5 | Completado |
| H3.4 | Verificar sesión en las páginas dentro de la aplicación | Must | 1 | 1 | Completado |
| H4.1 | Crear una marca | Must | 3 | 2 | Completado |
| H4.2 | Visualizar las marcas | Must | 2 | 2 | Completado |
| H4.3 | Seleccionar una marca global | Must | 1 | 1 | Completado |

Al finalizar el sprint hubo una corta reunión con el producto owner para mostrarle el avance. Este quedó satisfecho, aunque a la vez esperaba ver un avance mayor. Se le explicó las decisiones tomadas y el desarrollo del sprint 0, quedando satisfecho ya que las decisiones previas influirían positivamente en el proyecto. Finalmente, se comentó lo que se esperaba para el siguiente sprint.

### Retrospectiva del sprint 1

El sprint se desarrolló sin problemas. El único inconveniente fue la curva de aprendizaje con el framework y el uso de librerías de terceros. Sin embargo, esto estaba dentro de las previsiones.

## Sprint 2

### Planificación del sprint 2

Duración: 2 semanas

Para este sprint se han planificado 15 PH. Siendo menos debido al período de exámenes parciales. Se espera dedicar más PH para el próximo sprint.

Tabla 18 Tareas del sprint 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** |
| H4.4 | Modificar el nombre de una marca | Could | 2 |
| H4.5 | Agregar miembros a la marca (admin) | Must | 3 |
| H4.6 | Ver miembros del equipo | Must | 2 |
| H4.7 | Eliminar miembros a la marca (admin) | Should | 1 |
| H5.1 | Agregar cuenta de YouTube | Must | 7 |

### Desarrollo del sprint 2

H4.4 esta tarea implica seleccionar una marca y modificar su nombre. Para ello se creo una nueva vista que pretende ser para la edición de esta tarea y las demás tareas planificadas del sprint.

Dicha tarea requirió crea un nuevo visualizador de tareas, un contexto global para manejar el estado y compartirlo entre los distintos componentes. Finalmente, al implementar todo esto, fue posible cambiar el nombre de una marca y actualizar las vistas en tiempo real tanto como los cambios en la base de datos.

H4.5 funcionalidad solo para el admin de la aplicación. Para agregar un miembro se creo una alerta con todos los usuarios de la aplicación dividiéndolos entre los que no pertenecen y los que ya pertenecen al equipo. El usuario tiene que seleccionar los miembros del equipo y guardar los cambios (ilustración 12).

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ilustración 12 Agregar miembros al equipo

H4.6 los miembros agregados se muestran en la vista mencionada en función de la marca seleccionada.

H4.7 para eliminar es necesario validar que el usuario sea el admin de la marca. Para este alcance, se ha decidido que el admin no cambia nunca y no puede eliminarse a sí mismo.

H5.1 para agregar una red social de YouTube es necesario configurar el YouTube Data API V3 desde la consola de desarrollo de Google. Para volver a crear nuevamente credenciales de Oauth (client ID y client secret). En la ilustración 13 se muestra el flujo de Oauth que se tiene que llevar a acabo para obtener los tokens de acceso del usuario. En este caso OauthServer sería Google YouTube Data API V3 Oauth, Backend Server el servicio de autentificación mencionado en H1.1 y Frontend App sería el cliente de Next.js.

Posteriormente al obtener el token es necesario validar si la red social ya existe en la marca. Hacemos una petición al YouTube DATA API V3 para obtener los datos de la red social. Si no existe se crea y si existe simplemente se actualizan los datos de la Red Social y de Oauth (entidad que se muestra en la ilustración 10). Es importante hacer una separación de las entidades de red social y de Oauth por seguridad de los tokens de accesos que Oauth almacena.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ilustración 13 Oauth Flow

Es importante aclarar que la aplicación funciona actualmente en localhost y con los usuarios de prueba agregados manualmente. Para poder agregar usuario externos hay que pasar por un proceso de verificación y tener un dominio valido para los callbacks de la aplicación.

### Revisión del sprint 2

Todas las tareas fueron completadas con éxito. Finalmente se hicieron 24 PH, muchos más de los que originalmente fueron planificados (tabla 19).

Tabla 19 Tareas del sprint 2 - revisión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** | **Puntos reales** | **Estado** |
| H4.4 | Modificar el nombre de una marca | Could | 2 | 3 | Completado |
| H4.5 | Agregar miembros a la marca (admin) | Must | 3 | 5 | Completado |
| H4.6 | Ver miembros del equipo | Must | 2 | 2 | Completado |
| H4.7 | Eliminar miembros a la marca (admin) | Should | 1 | 2 | Completado |
| H5.1 | Agregar cuenta de YouTube | Must | 7 | 15 | Completado |

Para este sprint el cliente hizo una corrección y es que no le queda claro cuando alguien es admin o no al visualizar las marcas. Se ha propuesto hacer un icono que identifique que la persona que ha iniciado sesión es quien es el administrador de la marca. Además, solicitó una mejora de la interfaz que muestra las redes sociales asociadas a una marca. Recomendando el uso de los colores de cada red social.

### Retrospectiva del sprint 2

Este sprint se dedicó muchas horas de investigación y aprendizaje. Lo más difícil, fue el manejo de MongoDB en Next.js puesto que este framework implementa un entorno serverless. Es decir, cada petición se considera un evento independiente, produciendo que en cada petición originalmente no haya ningún esquema de MongoDB mapeado aún con la intención de usar los mínimos recursos posibles. En consecuente, la arquitectura del código del proyecto Next.js para administrar las peticiones de la base de datos tuvo que ser reorientada para su correcto funcionamiento. Siendo este motivo que los PH reales de la tarea H5.1 fuesen tan altos.

Inicialmente se planteo una menor cantidad de horas invertidas este sprint. De modo que los 9 PH extras equivalentes a 22.5 horas extras.

## Sprint 3

### Planificación del sprint 3

Duración 2 semanas.

Para este sprint se tienen 31 PH como se muestra en la tabla 20. El objetivo de este sprint es aprovechar el tiempo de las vacaciones y aumentar la cantidad de historias.

Tabla 20 Tareas del sprint 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** |
| H5.2 | Agregar cuenta de Facebook | Must | 7 |
| H5.3 | Agregar cuenta de TikTok | Must | 7 |
| H5.6 | Eliminar cuenta de red social (admin) | Could | 2 |
| H5.7 | Actualizar tokens de acceso automáticamente | Must | 7 |
| H6.1 | Configurar bucket | Must | 5 |
| HE.1 | Agregar icono diferenciador al admin de una marca | Should | 1 |
| HE.2 | Mejora visualización de las redes sociales de una marca | Should | 2 |

### Desarrollo del sprint 3

H5.2 para agregar una cuenta de Facebook es necesario tener una cuenta de Facebook Business Manager, crear una cuenta de Meta Developer y crear la aplicación. Este proceso implementa un protocolo Oauth como YouTube. Sin embargo, el proceso de Facebook es más complicado puesto que para poder usar sus servicios es necesario verificar el Business Manager primero y luego la aplicación (ilustración 14).

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ilustración 14 Verificación de App - Business Manager – META

Es posible proceder con la aplicación sin verificar, pero únicamente con los scopes (permisos) que no requieren acceso avanzado. Sin embargo, si los scopes requieren acceso avanzado como se muestra en la ilustración 15 es necesario verificar el Business Manager por medio de una empresa real con sus datos de contribuyente de impuestos, registro del negocio y otros documentos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Ilustración 15 Requisitos para el uso de permisos de una aplicación de META

Por lo tanto, obtener los tokens de usuarios de manera dinámica fue imposibilitado. La única forma de conseguirlo fue por medio de Graph API Explorer de META como se muestra en la ilustración 16. Sin embargo, esta es una solución manual, por lo cual no cumple con lo que se busca en el proyecto.

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Ilustración 16 Graph API Explorer - META Developers

H5.3 para agregar una cuenta es necesario crear una aplicación en la consola de TikTok Developer. El proceso es relativamente sencillo. Sin embargo, TikTok requiere una aplicación con términos de servicio y políticas de seguridad de un dominio valido, así como la validación de los URL del dominio donde se encuentra la app como el URL donde se encuentra el bucket. Por lo cual, se ha desistido temporalmente con esta tarea porque hay que hacer las tareas de despliegue del apartado 7 para poder continuar con esta tarea.

H5.6 esta tarea elimina la red social de la marca y a la vez su información Oauth. Únicamente el admin de la marca puede eliminar la red social.

H5.7 actualmente solo hay cuentas de YouTube así que el servicio de renovación de tokens únicamente implementa esta red social. Es un cron de Exrpress que se ejecuta cada 20 minutos para revisar si hay algún token que va a expirar en menos de 50 minutos. Se ha decidido hacerlo así puesto que en caso de que el backend llegase a caer y el contador se reiniciase, siempre tendría una oportunidad extra para refrescar el token Oauth.

H6.1 se ha elegido AWS S3 como bucket. Para configurar un bucket es necesario crear necesario elegir donde se ubicarán los datos. El bucket actual se ubica en la región Europa (París) eu-west-3. Y tiene políticas de acceso publicas y de escritura por medio de claves de acceso privada.

HE.1 para esto se ha agregado un icono que se renderiza al lado izquierda del nombre de una marca como identificador que el usuario logueado es el admin de esa marca.

HE.2 se han agregado tarjetas con el icono del proveedor de la red social y abajo el nombre de la cuenta de Red Social registrada en la marca.

### Revisión del sprint 3

En este sprint hubo múltiples tareas que han sido bloqueadas por motivos externos o bien porque requieren de otras tareas para poder ejecutarlas. Como se muestra en la tabla 21, en este sprint solo se lograron 14 PH.

Tabla 21 Tareas del sprint 3 - revisión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** | **Puntos reales** | **Estado** |
| x | Agregar cuenta de Facebook | Must | 7 |  | Bloqueada |
| H5.3 | Agregar cuenta de TikTok | Must | 7 |  | Bloqueada |
| H5.6 | Eliminar cuenta de red social (admin) | Could | 2 | 3 | Completado |
| H5.7 | Actualizar tokens de acceso automáticamente | Must | 7 | 3 | Parcial |
| H6.1 | Configurar bucket | Must | 5 | 5 | Completado |
| HE.1 | Agregar icono diferenciador al admin de una marca | Should | 1 | 1 | Completado |
| HE.2 | Mejora visualización de las redes sociales de una marca | Should | 2 | 2 | Completado |

La duración del sprint fue 3 semanas en lugar de las 2 semanas planificadas. Esto fue debido a una lesión del hombro izquierdo que me impidió trabajar por varios días.

Esta semana no hubo reunión con el producto owner por falta de disponibilidad de su parte. Se seleccionarán las historias de usuario para el siguiente sprint por parte del scrum máster sin intervención del cliente.

### Retrospectiva del sprint 3

Se encontraron nuevamente problemas, esta vez por terceros o bien tareas que han sido bloqueadas. Si el problema no se soluciona de manera rápida solo se me ocurren dos soluciones: extender el proyecto o bien omitir dichas redes sociales.

Por el momento, se estima que aún es posible obtener un MVP para la entrega del TFG el 20 de mayo de 2024. Sin embargo, es necesario aumentar la velocidad de PH por sprint o bien no encontrar nuevos problemas en los próximos sprints.

## Sprint 4

### Planificación del sprint 4

Duración 2 semanas.

Para este sprint se han planificado 28 puntos de historia. La intención es compensar los inconvenientes anteriores por medio de un mayor esfuerzo del equipo de desarrollo.

Tabla 22 Tareas del sprint 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** |
| H6.2 | Subir archivos de manera segura | Should | 5 |
| H6.3 | Ver imágenes subidas | Must | 1 |
| H6.4 | Ver videos subidos | Must | 2 |
| H6.5 | Ordenar por tipo de archivo | Must | 1 |
| H6.6 | Buscar archivos por nombre | Should | 2 |
| H6.7 | Visualizar quién subió los archivos | Should | 1 |
| H6.10 | Eliminar archivos | Should | 2 |
| H6.11 | Visualizar los archivos que no han sido usado en publicaciones | Must | 2 |
| H6.12 | Visualizar los archivos que ya han sido usado en publicaciones | Must | 2 |
| H6.13 | Visualizar los archivos que han sido programados para publicar | Should | 2 |
| H6.14 | Descargar archivos subidos | Must | 1 |
| H7.12 | Visualizar las publicaciones por marca en forma de calendario | Must | 7 |

### Desarrollo del sprint 4

H6.2 para subir archivos de manera segura se ha configurado el siguiente flujo. Desde el frontend por medio de un formulario para subir el archivo, mandando a llamar un server action que retorna un URL firmado en base al SHA256, el tipo del fichero y su tamaño. Lidiando así con subidas de ficheros no autorizados fuera del frontend por el formulario proporcionado. Este URL se retorna al cliente y se sube el archivo directamente al bucket de AWS S3.

H6.3 se leen los ficheros de la base de datos y se hacen las peticiones al bucket para mostrarlos en la biblioteca digital.

H6.4 similar al H6.3, pero esta vez con videos. La diferencia es que según el tipo de datos ahora renderiza un video que el usuario puede reproducir.

H6.5 se filtran por medio de un selector de Shacdn. Es posible filtrar por: Todos, videos e imágenes.

H6.6 se ha creado una barra de buscar que venía integrada con la librería de react-table para filtrar los ficheros.

H6.7 Se modificaron los componentes creados en H6.3 y H6.4 agregando a través de popular los datos del fichero con los datos del creador a través de una consulta de MongoDB.

H6.10 se usa un atributo de la entidad Fichero llamado shouldDelete para gestionar si un archivo debe eliminarse o no. Actualmente la aplicación no elimina los ficheros, solo los envía temporalmente a la papelera de reciclaje con la intención de posteriormente borrarlos por medio del Cron Job Service para eliminar el fichero si ha pasado 15 días en la papelera de reciclaje.

Para las tareas H6.11, H6.12 y H6.13 se usa la siguiente vista (ilustración 17). Para crear las vistas se ha tratado de dividir en componentes de la manera más optima posible, donde según el tipo de ficheros que se quieres visualizar es la consulta que se hace a la base de datos.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración 17 Biblioteca digital por marca

H6.14 se ha creado un botón en las acciones de la tarjeta de cada fichero para descargar. El archivo se descarga automáticamente al darle clic en descargar.

H7.12 para este apartado se ha seguido un tutorial para un clone de Google Calendar hecho en React con Js (Codes, 2021). Se tomo en cuenta la interfaz y se convirtieron los scripts de Js a Ts para poder utilizar el tipado de datos y las interfaces de las Publicaciones. Siendo así compatible con los esquemas de la base de datos de MongoDB. El resultado de la vista sin las publicaciones agregadas se puede ver en la ilustración 18.

Imagen que contiene foto, tabla, computadora, lado

Descripción generada automáticamente

Ilustración 18 Calendario de publicaciones - sin funcionalidad

### Revisión del sprint 4

Los puntos de PH reales del sprint 4 fueron 26. Todas las tareas fueron completadas con éxito a excepción de una que será retomada posteriormente cuando se creen publicaciones para poder mostrarlas.

Tabla 23 Tareas del sprint 4 - revisión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** | **Puntos reales** | **Estado** |
| H6.2 | Subir archivos de manera segura | Should | 5 | 5 | Completado |
| H6.3 | Ver imágenes subidas | Must | 1 | 1 | Completado |
| H6.4 | Ver videos subidos | Must | 2 | 3 | Completado |
| H6.5 | Ordenar por tipo de archivo | Must | 1 | 1 | Completado |
| H6.6 | Buscar archivos por nombre | Should | 2 | 3 | Completado |
| H6.7 | Visualizar quién subió los archivos | Should | 1 | 1 | Completado |
| H6.10 | Eliminar archivos | Should | 2 | 2 | Completado |
| H6.11 | Visualizar los archivos que no han sido usado en publicaciones | Must | 2 | 3 | Completado |
| H6.12 | Visualizar los archivos que ya han sido usado en publicaciones | Must | 2 | 3 | Completado |
| H6.13 | Visualizar los archivos que han sido programados para publicar | Should | 2 | 3 | Completado |
| H6.14 | Descargar archivos subidos | Must | 1 | 1 | Completado |
| H7.12 | Visualizar las publicaciones por marca en forma de calendario | Must | 7 |  | Parcial |

Al terminar el sprint se tuvo una reunión corta con el producto owner donde se le mostraron los avances actuales. Ella se mostró satisfecha por los cambios y los avances visuales de la biblioteca digital y la idea de usar el mismo formato de Google Calendar ya que es una interfaz conocida.

Por otra parte, se le comento los problemas encontrados en el sprint 3 con Facebook e Instagram para agregar cuentas. La necesidad de tener una cuenta verificada de Business Manager con una empresa real. Su respuesta fue que intentará resolverlo por mí mismo de alguna forma y ver si puedo obtener la verificación.

Finalmente, se le hizo entender que el siguiente sprint es necesario hacer la parte de Despliegue para ya que hay tareas bloqueadas que requieren este paso. El cliente estuvo de acuerdo.

### Retrospectiva del sprint 4

Este sprint fue bastante fructífero. La curva de aprendizaje del framework ha sido manejada con éxito y se ha conseguido fluidez con Typescript.

Quedan 2 sprints hasta la entrega del proyecto, se estima que la velocidad de PH por sprint aumentará y eso será conveniente para conseguir las historias faltantes. Además, el último sprint se tendrá mayor disponibilidad de tiempo para dedicar al proyecto.

## Sprint 5

### Planificación del sprint 5

Duración 2 semanas.

Para este sprint se han planificado 25 PH (tabla 24). El objetivo principal de este sprint es configurar el entorno en la nube para que la aplicación sea accedida por usuarios finales.

Tabla 24 Tareas del sprint 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID tarea** | **Tarea** | **Prioridad** | **Puntos historia (PH)** |
| H8.1 | Comprar dominio | Must | 2 |
| H8.2 | Comprar VPS | Must | 2 |
| H8.3 | Configurar seguridad básica | Should | 3 |
| H8.4 | Instalar software en el VPS | Must | 2 |
| H8.5 | Configurar repositorio | Must | 2 |
| H8.6 | Crear los archivos .env para producción | Must | 1 |
| H8.7 | Configurar sitios web y DNS | Must | 3 |
| H8.8 | Iniciar las aplicaciones utilizando un administrador de procesos | Must | 2 |
| H8.9 | Configurar monitorización y rendimiento | Should | 3 |
| H8.10 | Configurar CI/CD | Should | 5 |

### Desarrollo del sprint 5

El desarrollo completo de este apartado se desarrolla en el apartado 7.

### Revisión del sprint 5

### Retrospectiva del sprint 5

## Sprint X

### Planificación del sprint

Duración 2 semanas

### Desarrollo del sprint

### Revisión del sprint

### Retrospectiva del sprint

TODO: Mover al sprint donde lo aplico

Ilustra

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

# **CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN**

## Dominio y VPS

Para este paso se ha usado Hostinger para compara el dominio <https://PublishWhere.com> y un VPS donde se desplegarán las aplicaciones.

Las especificaciones del VPS (KVM 2) son:

* 2 núcleos de vCPU
* 8 GB RAM
* 100 GB de espacio en disco NVMe
* 8 TB de ancho de banda

## Configuración de seguridad básica

Para esto se ha utilizado Cloudfare para configurar SSL/TLS entre el frontend, Cloudfare y el servidor como se observa en la ilustración 2. Asimismo, se ha configurado que convierta todas las peticiones de HTTP a HTTPS.

Además, Cloudfare ofrece mecanismos de defensa ante ataques DDOS y DOS, como CDN mejorando la velocidad de carga del sitio web y se ha configurado el DNS como se muestra en la ilustración siguiente:




Ilustración 19 Configuración del DNS y el dominio

## Instalar software en el VPS

A través de MobaXterm por medio de una conexión SSH se han instalado varias herramientas en el VPS para ejecutar las aplicaciones. Entre ellas se encuentran nginx, git, nvm y pm2.

Se ha configurado y activado los archivos de nginx para los sitios web públicos <https://PublishWhere.com> y <https://Auth.PublishWhere.com>. Es importante reiniciar el proceso de nginx con systemctl para que los cambios surjan efecto.

Git para descargar el repositorio.

NVM para configurar node.js versión 20.

PM2 para administrar las aplicaciones de node.js en producción.

## Configurar repositorio

Usando git se descarga el repositorio y por medio de FTP se suben los archivos .env de producción. Es importante que los client ID y client secret de las aplicaciones Oauth de los proveedores de redes sociales tiene que cambiarse por las claves de producciones con sus respectivos callback al dominio. Además, es importante cambiar las IP de los microservicios por IP en función del dominio o subdominio correspondiente de publishwhere.com.

Para configurar la ejecución constante del proyecto es importante configurar el script de ecosystem.config.js dentro de cada aplicación de Express y Next.js. Estos scripts se utilizarán para posteriormente ejecutar pm2 e iniciar los procesos. En estos scripts se configura el tiempo de reinicio de una aplicación si falla, sus logs de información y errores y la cantidad de instancias que pm2 va a ejecutar.

Es importante guardar la configuración de los servicios ejecutándose con pm2 save. Así cada vez que se reinicie la computadora, los mismos servicios se inician de manera automática.

## Monitorización y rendimiento

Una parte importante es ofrecer el servicio 24 horas los 7 días de la semana. Para esto se han configurado las herramientas web de UptimeRobot y PM2 Monitoring.

PM2 Monitoring se encarga de mostrar en tiempo real los recursos que consume las aplicaciones que se ejecutan en el servidor. Así como ver los logs en tiempo real, siendo extremadamente útil para los primeros despliegues en el servidor. Sin embargo, una de sus funciones más útiles es la capacidad de poder reiniciar servicios en caso de alguna emergencia o error inesperado (ilustración 20).

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Ilustración 20 PM2 Monitoring

UptimeRobot es una aplicación web con la cual se lleva el seguimiento de un sitio web y si está activo. Hace peticiones cada 5 minutos para verificar que todo se está ejecutando correctamente (ilustración 21). En caso de que el sistema este caído, UptimeRobot envía un correo electrónico avisando que el servidor no ha respondido correctamente.

Al mezclar tanto UptimeRobot y PM2 Monitoring, juntos proveen una excelente combinación. Si el VPS no es capaz de reiniciar el servicio, UptimeRobot notifica por un correo y desde cualquier navegador es posible reiniciar las aplicaciones ejecutándose desde PM2 Monitoring.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Ilustración 21 UptimeRobot

## Continuos Integration / Continuos Deployment (CI/CD)

Se ha configurado un workflow de Github Actions para configurar ci/cd en el VPS. El flujo es el siguiente:

* Al recibir cualquier commit o pull request (closed) en la rama main, este ejecuta el flujo.
* El flujo se ejecuta en una maquina Ubuntu con Node.js 20 en la rama principal.
* Instala todas las dependencias e intenta hacer el build de la aplicación.
  + Primero verifica el tipado de Typescript para garantizar la seguridad y congruencia de las interfaces en toda la aplicación.
  + Ejecuta la herramienta de Eslint para encontrar potenciales errores o advertencias (Eslint, 2024). Dependiendo de la configuración puede ignorar las advertencias y errores en específicos. Sin embargo, por defecto al encontrar un error este detiene todo el workflow de github actions
  + Next.js implementa webpack. Webpack se encarga de empaquetar el código, reorganizarlo y optimizarlo. Durante este proceso se comprueba si hay errores o problemas de módulos (Webpack, s.f.). En caso de encontrarse con ellos, el build falla y se detiene el workflow de Github Actions.
* Si el build es correcto. Ahora el workflow procede a conectarse por SHH al servidor por medio de la IP, el usuario y una clave RSA privada.
* Al estar en el servidor acá se ejecutan 3 comandos:
  + cd /home/ubuntu/ris/PublishWhere
  + git pull origin main
  + /root/.nvm/versions/node/v20.12.2/bin/pm2 restart all

Dando por terminado el flujo de integración y despliegue continuo.

## Plan de formación de usuarios

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos, cursus laoreet sed ornare phasellus eget nunc magnis

# CONCLUSIONES

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos, cursus laoreet sed ornare phasellus eget nunc Magnis

## Objetivos alcanzados

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos, cursus laoreet sed ornare phasellus eget nunc magnis

## Conclusiones del trabajo y personales

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos, cursus laoreet sed ornare phasellus eget nunc magnis

## Vías futuras

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos, cursus laoreet sed ornare phasellus eget nunc magnis

Formato APA 7ª ed

# Bibliografía

Atlassian. (s.f.). *Historias, epics e iniciativas*. Recuperado el 5 de mayo de 2024, de Agile: https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/epics-stories-themes

Atlassian. (s.f.). *Jira*. Obtenido de https://www.atlassian.com/es/software/jira

AWS. (s.f.). *Descripción general de los buckets - Amazon Simple Storage Service*. Recuperado el 30 de abril de 2024, de https://docs.aws.amazon.com/es\_es/AmazonS3/latest/userguide/UsingBucket.html

Bara, M. (11 de mayo de 2020). *Diagramas Gantt en Agile… ¿una buena combinación?* Obtenido de OBS Business School: https://www.obsbusiness.school/blog/diagramas-gantt-en-agile-una-buena-combinacion

Cloudflare. (s.f.). *¿Qué es OAuth? | SAML vs. OAuth | Cloudflare*. Recuperado el 23 de mayo de 2024, de https://www.cloudflare.com/es-es/learning/access-management/what-is-oauth/

Codes, E. (21 de septiembre de 2021). *Google Calendar Clone with React - React Hooks ,React Context and Tailwind*. Obtenido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KUKyTRYGrnU

Eslint. (3 de mayo de 2024). *Find and fix problems in your JavaScript code - ESLint - Pluggable JavaScript Linter*. Obtenido de https://eslint.org/

Intel. (s.f.). *Microservicios y arquitectura de microservicios*. Recuperado el 30 de abril de 2024, de https://www.intel.la/content/www/xl/es/cloud-computing/microservices.html

Jobtec. (2024). *Sueldo del Full Stack Developer en España*. Recuperado el 05 de mayo de 2024, de Salarios: https://www.jobted.es/salario/full-stack-developer

Keymetrics Inc. (s.f.). *PM2 - Home*. Obtenido de https://pm2.io/

Kuhn, J. (2009). Decrypting the MoSCoW Analysis. *itSM Solutions*, 1-2.

Mobatek. (s.f.). *MobaXterm*. Obtenido de https://mobaxterm.mobatek.net/

Navarro, D. (2023). *Comparativa entre Vue.js, React y Angular: ¿Cuál es el mejor framework de JavaScript en 2023?* Obtenido de programee: https://programee.com/programacion/comparativa-vue-react-angular/#:~:text=Curva%20de%20Aprendizaje%20Vue.js%20destaca%20por%20su%20simplicidad,puede%20resultar%20m%C3%A1s%20desafiante%20para%20los%20nuevos%20usuarios.

Next.js. (s.f.). *Next.js by Vercel - The React Framework*. Obtenido de https://nextjs.org/

Next.js. (s.f.). *Server Actions and Mutations*. Obtenido de https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/data-fetching/server-actions-and-mutations

nginx. (s.f.). *nginx*. Obtenido de https://nginx.org/en/

TestGorilla. (3 de mayo de 2024). *SQL vs. NoSQL: comparación completa de características, diferencias y más*. Obtenido de https://www.testgorilla.com/es/blog/sql-vs-nosql/

Webpack. (s.f.). *Webpack*. Obtenido de https://webpack.js.org/

Xe. (30 de abril de 2024). *1 USD to EUR - US Dollars to Euros Exchange Rate*. Recuperado el 30 de abril de 2024, de https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR

# **ANEXOS**

## Marcela Peraz

## Manuales de instalación (en caso de ser necesarios)

## Manuales de usuario (en caso de ser necesarios)

## Otros documentos, manuales